第七章　建设工程质量法律制度

一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
　　1.建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反（　）。
　　A.工程建设国家标准
　　B.工程建设行业标准
　　C.工程建设强制性标准
　　D.工程建设企业标准

[答疑编号5402070101]

【正确答案】C
　　【答案解析】建设单位的实施强制性标准的规定：建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。建设单位不得明示或暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。参见教材P265。
　　2.关于工程建设强制性标准监督规定，下列表述正确的是（　）。
　　A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督
　　B.监理工程师应当对工程勘察设计阶段是否执行强制性标准的情况实施监督
　　C.安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督
　　D.安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施监督

[答疑编号5402070102]

【正确答案】A
　　【答案解析】本题考查的是对工程建设强制性标准的实施与监督管理的理解。B应为施工图设计文件审查机构。CD仅对施工阶段。D参见教材P267。

| 工程阶段 | 监督机构 |
| --- | --- |
| 规划阶段 | 规划审查机关 |
| 勘察、设计阶段 | 施工图设计文件审查机构 |
| 施工阶段 | 建筑安全监督管理机构 |
| 施工、验收等阶段 | 工程质量监督机构 |

3.根据我国法律法规的规定，下列标准中不属于强制性标准的是（　）。
　　A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的行业专用的质量标准
　　B.工程建设重要行业专用的术语、符号、代号、计量与单位、建筑模数
　　C.工程建设行业专用的制图方法标准
　　D.工程建设重要的行业专用的信息技术标准

[答疑编号5402070103]

【正确答案】C
　　【答案解析】只有有关安全、卫生和环境保护的不需要重要二字。C缺重要二字，所以不是强制性标准。参见教材P262。
　　4.施工单位在施工中不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的，将被处以（　）的罚款。
　　A.20万元　　　　　　　B.50万元
　　C.合同额5%　　　　　　D.合同额的2%－4%

[答疑编号5402070104]

【正确答案】D
　　【答案解析】记清几类违法行为承担法律责任中的罚款的标准。参见教材P275。
　　5.目前我国实行的强制性标准不包含（　）。
　　A.批准发布时已明确为强制性标准的
　　B.发布时未明确为强制性标准，但其编号中不带/T
　　C.自2000年后批准发布，未明确为强制性标准，但其中有必须严格执行的强制性条文（黑体字），编号也不带/T
　　D.国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的

[答疑编号5402070105]

【正确答案】D
　　【答案解析】GB为强制性国家标准，GB/T推荐性国家标准。参见教材P266。
　　6.根据《建设工程质量管理条例》规定，下列要求不属于建设单位质量责任与义务的是（　）。
　　A.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标
　　B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位要有设计方案
　　C.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应在建设单位或工程监理企业监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
　　D.建设单位应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用

[答疑编号5402070106]

【正确答案】C
　　【答案解析】C见证取样属于施工单位的责任。参见教材P277。

| 建设单位 | 施工单位 | 勘察设计单位 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.依法发包工程 2.依法向有关单位提供原始资料 3.限制不合理的干预行为 4.依法报审施工图设计文件 5.依法实行工程监理 6.依法办理工程质量监督手续 7.依法保证建筑材料等符合要求 8.依法进行装修工程 | 9.按照工程设计图纸和施工技术标准施工 10.对建筑材料、设备等进行检验检测 11.施工质量检验和返修的规定 12.建立健全职工教育培训制度 | 13.依法承揽工程的勘察设计业务 14.必须执行强制性标准 15.提供的成果必须真实、准确 16.达到标准的设计深度 17.对建筑材料等进行选用 18.依法对设计文件进行技术交底 19.依法参与建设工程质量事故分析 | 20.依法承担工程监理业务 21.对有隶属关系或其他利害关系的回避 22.监理工作的依据和监理责任 23.监理的职责和权限 24.工程监理的形式 |

7.根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，下列选项中，不属于施工单位责任的是（　）。
　　A.依法承揽工程
　　B.按图施工
　　C.保修期内的保修责任
　　D.对施工进行质量检验

[答疑编号5402070107]

【正确答案】D
　　【答案解析】D对施工进行质量检验是工程质量监督管理部门的责任。参见教材P269－270。
　　8.某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，此时应具备《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收的必备条件不包括（　）。
　　A.有完整的技术档案和施工管理资料
　　B.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
　　C.有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件
　　D.有施工单位签署的工程保修书

[答疑编号5402070108]

【正确答案】C
　　【答案解析】验收条件: 完成设计与合同的内容;有完整的技术档案与施工管理资料;有主要材料、构配件的试验报告;有勘察、设计、施工、监理分别签署的质量合格文件;有施工单位签署的工程保修书;应该是分别签署而非共同签署。参见教材P288。
　　9.某电信综合楼工程35层，为桩基础剪力墙结构。由A企业总包，甲方认可将设备安装工程分包给B企业（以上企业的资质均符合要求）。工程于2005年3月20日交付使用，2006年5月20夜晚，由于水管破裂漏水，造成了通信设备损坏的巨大损失。按《建设工程质量管理条例》，该损失应当由（　）。
　　A.A企业和B企业承担连带责任
　　B.A企业单独承担
　　C.B企业单独承担
　　D.由甲方和B企业共同承担，因为B企业是甲方认可的分包商

[答疑编号5402070109]

【正确答案】A
　　【答案解析】总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。参见教材P269。
　　10.工程合理使用年限是指（　）。
　　A.从竣工验收合格之日起，工程地基基础、主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限
　　B.从竣工结算之日起，工程地基基础、主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限
　　C.从竣工验收合格之日起，工程主体结构、装饰装修能够保证在正常情况下安全使用的年限
　　D.从合同到期之日起，工程地基基础、主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限

[答疑编号5402070110]

【正确答案】A
　　【答案解析】参见教材P298。
　　11.监理工程师发现设计文件存在严重问题，下令施工现场停工，如合同中无明确约定，则停工产生的一系列费用应由（　）承担。
　　A.施工单位
　　B.建设单位
　　C.设计单位
　　D.监理单位

[答疑编号5402070111]

【正确答案】B
　　【答案解析】费用由责任方承担，这里指的责任方是施工合同的某一方，并非真正的责任者。设计单位的责任，先由建设单位承担，再由建设单位根据设计合同追偿。参见教材P232。
　　12.2006年3月，某住宅小区二期工程开工建设，其中5号楼套用2003年一期工程6号楼的施工图施工。施工过程中，承包方技术人员发现图纸中套用的图集现已作废，则该技术人员正确的做法是（　）。
　　A.按图施工即可，因该图纸是经过施工图审查合格的图纸
　　B.按现行的图集作相应的套改后继续施工
　　C.向建设单位提出
　　D.向设计院提出，要求其更改图纸

[答疑编号5402070112]

【正确答案】C
　　【答案解析】施工单位必须按图施工，如有问题，可向建设单位对图纸提出意见和建议，而不能直接修改。参见教材P270。
　　13.某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年（　）。
　　A.5月1日　　　　　　B.5月5日
　　C.5月8日　　　　　　D.5月15日

[答疑编号5402070113]

【正确答案】D
　　【答案解析】保修期从竣工验收合格之日起计算。本题中在5月15日组织了竣工验收并验收合格，所以保修期从这一天开始算。注意实际竣工日期是承包人送交验收申请或竣工验收报告之日，主要是为了计算承包人的实际施工期限。所以实际竣工日期与保修期的起算日是不同的。参见教材P298。
　　14.建设工程发生质量事故，有关单位按照《建设工程质量管理条例》的规定，应当及时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是（　）小时内。
　　A.3　　　B.6　　　C.12　　　D.24

[答疑编号5402070114]

【正确答案】D
　　【答案解析】建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。参见教材P287。
　　15.某综合楼工程，主楼为宾馆，裙楼为商场。由A企业总包，建设单位认可将设备安装工程分包给B企业（以上企业的资质均符合要求），并约定电梯由建设方采购。根据《建设工程质量管理条例》规定回答下列问题：
　　（1）在工程开工前，应当将施工图设计文件送施工图审查中心进行审查，经审查合格后方可用于施工。这里，送审者是该工程的（　）。
　　A.建设单位　　　　　　B.施工单位
　　C.监理单位　　　　　　D.设计单位

[答疑编号5402070115]

【正确答案】A
　　【答案解析】依法报审施工图是建设单位的质量责任。图纸应该由建设单位送审。参见教材P279。
　　（2）在工地的第一次联席会议上，建设单位代表王某提出：见证取样试件要作为质量验收的依据，为此本工程的见证取样试件的质量检测机构应当是（　）。
　　A.具有相应资质等级的
　　B.行政主管部门指定的
　　C.当地技术监督局认可的
　　D.质量监督站指定的

[答疑编号5402070116]

【正确答案】A
　　【答案解析】只要求有资质等级，不能与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或其他利害关系。注意并未强制要求检测机构不能与建设单位有关系。参见教材P272。
　　（3）（　）应该进行设计文件技术交底。
　　A.建设单位
　　B.设计单位
　　C.施工单位
　　D.监理单位

[答疑编号5402070117]

【正确答案】B
　　【答案解析】依法对设计文件进行技术交底是设计单位的责任。参见教材P283。
　　（4）在施工现场进行设计技术交底，以下做法中不符合规定的设计单位质量责任和义务的是（　）。
　　A.由于悬挑梁使用的直径22钢筋缺货，结构工程师进行了替代换算
　　B.电气工程师对配电箱的注册商标、规格、型号、入网许可等要求进行了详细交待
　　C.水暖工程师强调：分户采暖计量系统每组暖气包前的控制阀不得取消
　　D.建筑工程师要求：外部造型的线条颜色甲方可以改变，但必须使用耐碱

[答疑编号5402070118]

【正确答案】B
　　【答案解析】设计单位不得指定厂家，只能注明规格、型号、性能等技术指标。本题中电气工程师要求了注册商标，即指定厂家。参见教材P283。
　　（5）监理工程师按照监理规范的要求对该工程实施监理过程中，应当采取的监理形式不包括（　）。
　　A.旁站　　　　　　　　B.巡视
　　C.平行检验　　　　　　D.电话指令

[答疑编号5402070119]

【正确答案】D
　　【答案解析】监理的形式有三种，分别是旁站、巡视和平行检验。参见教材P285。
　　（6）施工单位试验员王某在混凝土浇筑现场，欲对正在浇筑的二层框架柱混凝土取样、制备试块，监督此过程的应当是（　）。
　　A.施工单位项目经理
　　B.质监站质监人员
　　C.监理工程师
　　D.施工单位施工员

[答疑编号5402070120]

【正确答案】C
　　【答案解析】见证取样是施工单位的质量责任，必须在建设单位或者工程监理单位的监督下现场取样。参见教材P272。
　　（7）水泥和商品混凝土等在该工程上使用之前，必须经（　）签字。
　　A.监理工程师
　　B.总监理工程师
　　C.设计工程师
　　D.质监站工程师

[答疑编号5402070121]

【正确答案】A
　　【答案解析】监理工程师的质量权限:1未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工不得进行下一道工序；2.未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。 参见教材P285。
　　（8）工程竣工，组织设计、施工等有关单位进行竣工验收的主体应当是（　）。
　　A.质量监督站
　　B.建设单位
　　C.监理单位
　　D.建设行政主管部门

[答疑编号5402070122]

【正确答案】B
　　【答案解析】竣工验收应由建设单位组织。参见教材P287。
　　（9）工程交付使用后三个月，电梯发动机出现质量问题。在此承担电梯质量不合格责任的应当是（　）。
　　A.A企业　　　　　　　B.B企业
　　C.建设单位　　　　　 D.A和B共同

[答疑编号5402070123]

【正确答案】C
　　【答案解析】电梯采购由建设单位提供，出现电梯质量问题应由建设单位承担。参见教材P280。
　　（10）该工程屋面防水工程和有防水要求的卫生间的防渗漏，正常使用条件下的最低保修期限为（　）年。
　　A.2　　　B.3　　　C.4　　　D.5

[答疑编号5402070124]

【正确答案】D
　　【答案解析】与防水有关的，保修期均为五年。参见教材P298。

| 项目 | 保修期 |
| --- | --- |
| 基础设施 地基基础工程 主体结构 | 设计文件规定的合理使用年限 |
| 屋面防水 有防水要求的房间 外墙面防渗漏 | 5年 |
| 供热、供冷系统 | 2个周期 |
| 电气管道 给排水管道 设备安装 装修 | 2年 |

16.隐蔽工程经验收达到工程质量符合标准规范和设计图纸等要求，但监理工程师验收后不在验收记录上签字，在以下（　）情况下，施工单位可以继续进行隐蔽。
　　A.经建设单位书面确定
　　B.经监理口头通知
　　C.经施工项目负责人确认
　　D.经过24小时

[答疑编号5402070125]

【正确答案】D
　　【答案解析】施工单位自检后，应在隐蔽工程验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收。如果工程质量符合标准规范和设计图纸等要求，验收24小时后，监理工程师不在验收记录上签字的，视为已经批准。参见教材P273。
　　17.2000年10月，A建筑工程公司承包一由B房地产开发公司开发、C建筑设计研究所设计的某住宅小区，经过1年的施工于2001年10月竣工验收合格交付使用。在当年的使用工程中居民发现暖气不热，负责供热的D供热公司多次修理都没有解决问题。D公司请求E供热设计院进行鉴定，结果是供热管路设计不合理，回水不畅导致热水无法循环。C研究所不同意这一结果，认为原设计并无不当，暖气不热是因为A公司没有按照设计图纸施工造成的。A公司则坚持认为自己完全按照设计图纸施工。则此案中维修责任（　）。
　　A.应由A公司承担
　　B.应由B公司承担
　　C.应由C公司承担
　　D.应先进行鉴定分清责任再具体确定承担者

[答疑编号5402070126]

【正确答案】A
　　【答案解析】承担维修责任的，只有两方，或者是建设单位B房地产开发公司，或者是施工单位A建筑工程承包公司。在保修期内，无论是什么原因，也不论真正的责任方是谁，负责返修的一定是建筑单位，费用由责任方承担。参见教材P298。
　　18.工程建设勘察、设计单位不得将所承揽的工程勘察、设计任务进行转包。但经发包方书面同意后，可将（　）其他工程建设勘查、设计单位。
　　A.全部勘察、设计分包给具有相应资质等级的
　　B.部分勘察、设计分包给具有相应资质等级的
　　C.除工程建设主体部分外的其他部分勘察、设计分包给具有相应资质等级的
　　D.经过协商达成协议的部分勘察、设计分包给具有相应资质等级的

[答疑编号5402070127]

【正确答案】C
　　【答案解析】本题考查的是对建设工程勘察设计发包与承包的理解，参见教材P281。工程建设勘察、设计单位不得将所承揽的工程建设勘察、设计任务进行转包。但经发包方书面同意后，可将除工程建设主体部分外其他部分的勘察、设计分包给具有相应资质等级的其他工程建设勘察、设计单位。
　　19.某工程竣工验收合格后第11年内，部分粱板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（　）。
　　A.建设单位维修并承担维修费用
　　B.施工单位维修并承担维修费用
　　C.施工单位维修，设计单位承担维修费用
　　D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

[答疑编号5402070128]

【正确答案】B
　　【答案解析】梁板属于主体结构，施工单位应终身保修，应当由施工单位承担维修费用。参见教材P298。
　　20.建设单位应当在工程竣工验收后（　）内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
　　A.15日内　　　　　　B.30日内
　　C.3个月内　　　　　 D.6个月内

[答疑编号5402070129]

【正确答案】D
　　【答案解析】规划应在竣工后6个月内向规划部门报送文件。参见教材P289。
　　21.对于大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为（　）。
　　A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收
　　B.建设单位应当先行备案后进行消防验收
　　C.可以不经消防验收，由公安消防机关进行抽查
　　D.在验收后应当报公安机消防机关备案

[答疑编号5402070130]

【正确答案】D
　　【答案解析】消防有两种管理，一是对大型人员密集场所和其他特殊工程，应由公安消防机构验收；二是对其他建设工程，要到公安消防机构备案。参见教材P289。
　　22.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（　）进行竣工验收备案
　　A.7日内
　　B.10日内
　　C.15日内
　　D.20日内

[答疑编号5402070131]

【正确答案】C
　　【答案解析】竣工后备案15天。参见教材P296。
　　23.工程建设中预留保证金的说法中，下列说法正确的是（　）。
　　A.保证金的预留期限，最低为2年
　　B.质量保修期内的所有保修费用，均从质量保证金中扣除
　　C.保证金的比例一般为5%
　　D.返还剩余保证金，则保修期结束

[答疑编号5402070132]

【正确答案】C
　　【答案解析】A保证金的期限一般为6个月、12个月和24个月。扣留保证金的期限叫缺陷责任期，和保修期的概念完全不同，缺陷责任期一般都比保修期短，所以有可能发生保修费用，但此时保证金已经退回，因为要另付保修费用。D返还剩余保证金，缺陷责任期结束，不是保修期结束。参见教材P293。
　　24.关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（　）。
　　A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加
　　B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加
　　C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业人员参加
　　D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加

[答疑编号5402070133]

【正确答案】D
　　【答案解析】应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员必须参加，不是必要时。参见教材P291。
　　25.关于建设工程竣工环保验收的叙述中,不正确的是（　）。
　　A.环境保护设施竣工验收,应当与主体工程竣工验收同时进行
　　B.环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起45日内,完成验收
　　C.分期建设,分期投入生产或者使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当分期验收
　　D.逾期未办理环境保护设施竣工验收手续的,责令停止试生产,可以处5万元以下的罚款

[答疑编号5402070134]

【正确答案】B
　　【答案解析】B环境保护设施竣工验收，应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起30日内完成，不是45日。参见教材P290。
　　26.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起（　）天内,向备案机关提交工程质量监督报告。
　　A.5　　　B.10
　　C.15　　 D.30

[答疑编号5402070135]

【正确答案】A
　　【答案解析】参见教材P296。
　　27.甲建筑公司在一家施工总承包企业,2009年1月承揽了某住宅小区的施工任务。在施工过程中,并没有按照审查合格的设计文件和建筑节能标准进行施工。2010年7月，却轻松通过了建设单位的验收。后经群众举报，在有关部门的检查下被曝光。对于此次事件，不应当承担法律责任的是（　）。
　　A.建设单位　　　　　B.施工总承包单位
　　C.设计单位　　　　　D.监理单位

[答疑编号5402070136]

【正确答案】C
　　【答案解析】参见教材P255。
　　28.缺陷责任期从（　）起计。
　　A.工程通过竣工验收之日
　　B.工程提交竣工验收之日
　　C.工程完工之日
　　D.工程通过竣工验收并且保修期结束

[答疑编号5402070137]

【正确答案】A
　　【答案解析】缺陷责任期的起算点与质量保修期起算点可能不同。参见教材P299。
　　29.工程建设强制性标准的监督检查说法中，错误的是（　）。
　　A.国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准的监督管理工作
　　B.监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式
　　C.工程事故报告不包含是否符合工程建设强制性标准的意见
　　D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定，属于强制性标准监督检查之一

[答疑编号5402070138]

【正确答案】C
　　【答案解析】C工程事故报告应当包含是否符合工程建设强制性标准的意见。参见教材P267。
　　30.关于监理单位相关质量责任和义务的说法中，错误的是（　）。
　　A.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理
　　B.工程监理单位不得转让工程监理业务
　　C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收
　　D.监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任

[答疑编号5402070201]

【正确答案】C
　　【答案解析】未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。参见教材P284。
　　31.关于工程竣工结算方式与编审的叙述中，错误的是（　）。
　　A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算
　　B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总（承）包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查
　　C.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查
　　D.政府投资项目，单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查

[答疑编号5402070202]

【正确答案】D
　　【答案解析】D政府投资项目，由同级财政部门审查，不是上一级财政审查。参见教材P292。
　　32.建筑节能分部工程施工完成后，施工单位对节能工程质量进行检查，确认符合节能设计文件要求后，填写《建筑节能分部工程质量验收表》，并由（　）签字。
　　A.项目经理和施工单位负责人
　　B.建设单位项目负责人
　　C.设计单位负责人
　　D.总监理工程师

[答疑编号5402070203]

【正确答案】A
　　【答案解析】属于施工单位自检。建筑节能分部工程验收时由总监理工程师或建设单位项目负责人主持。参见教材P291。
　　33.承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后（　）日内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。
　　A.7　　　　　　 B.14
　　C.21　　　　　　D.28

[答疑编号5402070204]

【正确答案】B
　　【答案解析】参见教材P293。
　　二、多项选择题（每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）
　　1.根据《工程建设标准强制性条文》，对工程建设强制性标准实施情况进行监督检查的方式有（　）。
　　A.重点检查　　　　　B.突击检查
　　C.抽查　　　　　　　D.普查
　　E.专项检查

[答疑编号5402070205]

【正确答案】ACE
　　【答案解析】有重点检查、抽查和专项检查三种方式。参见教材P267。
　　2.按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（　）。
　　A.有完整的技术档案和施工管理资料 
　　B.分部工程的质量必须优良 
　　C.有施工单位签署的工程保修书 
　　D.有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件 
　　E.主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定

[答疑编号5402070206]

【正确答案】AC
　　【答案解析】B质量达到合同的约定。D有勘察、设计、监理分别签署的质量合格文件，不是共同签署的。E未提及。参见教材P288。
　　3.根据标准化法的规定，下列关于标准的理解正确的是（　）。
　　A.按照标准的级别不同，标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准 
　　B.对需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，应当制定国家标准 
　　C.对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求，应当制定地方标准 
　　D.企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的，应当制定相应的企业标准，作为组织生产的依据 
　　E.建筑安全监督管理机构应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

[答疑编号5402070207]

【正确答案】AD
　　【答案解析】B应制订行业标准；C安全卫生要求一定是国家标准。E应该是工程建设标准批准部门应对项目执行强制性标准情况进行监督检查。参见教材P261。
　　4.关于工程建设缺陷责任期的确定，下列说法中正确的是（　）。 
　　A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月
　　B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
　　C.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
　　D.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期
　　E.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天，自动进入缺陷责任期

[答疑编号5402070208]

【正确答案】ABC
　　【答案解析】DE发包人原因迟延的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。参见教材P299。
　　5.依据《建设工程质量管理条例》，工程监理企业不得与（　）有隶属关系或其他利害关系。
　　A.被监理工程的施工承包单位
　　B.建筑材料供应单位
　　C.设备供应单位
　　D.建设单位
　　E.建筑构配件供应单位

[答疑编号5402070209]

【正确答案】ABCE
　　【答案解析】监理单位不得与被它管的单位有录属关系和利害关系。参见教材P284。
　　6.下述行为中，由工程建设单位承担相应的行政责任的有（　）。
　　A.暗示设计单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量
　　B.任意压缩合理工期
　　C.迫使承包方以低于成本的报价竞标
　　D.施工图设计文件未经审查，擅自施工
　　E.未对钢材和商品混凝土进行检验

[答疑编号5402070210]

【正确答案】ABCD
　　【答案解析】E对钢材和混凝土检验是施工单位的责任。参见教材P277。
　　7.《建设工程质量管理条例》明确规定施工单位的质量责任和义务有（　）。
　　A.在本单位资质等级许可的业务范围内承揽工程
　　B.施工单位不得转包工程
　　C.施工单位不得分包工程
　　D.不得指定材料、设备的生产厂、供应商
　　E.不得指定检测单位

[答疑编号5402070211]

【正确答案】AB
　　【答案解析】C在满足一定条件下可以分包，但绝对不能转包；D是设计单位的职责。参见教材P268。
　　8.建设单位的质量责任和义务有（　）。 
　　A.向施工单位提供有关原始资料 
　　B.不得迫使承包方以低于成本价格竞标 
　　C.依法进行设备、材料等的采购招标 
　　D.按照图纸和施工技术标准进行施工 
　　E.在领取施工许可证之前办理工程质量监督手续

[答疑编号5402070212]

【正确答案】ABCE
　　【答案解析】本题考查的是对建设单位质量责任和义务的理解，参见教材P277。选项D是施工单位的质量责任和义务。
　　9.施工单位在工程施工过程中，必须进行有关检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。下列属于《建设工程质量管理条例》规定的检验范围的有（　）。
　　A.抹灰配料水泥
　　B.施工塔吊
　　C.钢筋
　　D.商品混凝土
　　E.工程实体中的给水管主控阀

[答疑编号5402070213]

【正确答案】ACDE
　　【答案解析】检验的范围有建设材料、建筑构配件、设备和商品混凝土四类。不对施工设备和机具检验。参见教材P271。
　　10.施工单位在施工过程中，必须做好隐蔽工程的质量检查和记录。按照《建设工程质量管理条例》的规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（　）。
　　A.建设单位
　　B.工程监理单位
　　C.勘察、设计单位
　　D.工程质量监督机构
　　E.安全生产监督部门

[答疑编号5402070214]

【正确答案】ABD
　　【答案解析】隐蔽工程隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。参见教材P273。
　　11.某住宅楼工程设计合理使用年限为50年。以下是该工程施工单位和建设单位签订的《工程质量保修书》关于保修期的约定条款，其中符合《建设工程质量管理条例》规定，属合法有效条款的有（　）。
　　A.地基基础和主体结构工程为50年
　　B.屋面防水工程、卫生间防水为8年
　　C.电气管线、给排水管道为2年
　　D.供热与供冷系统为1年
　　E.装饰装修工程为1年

[答疑编号5402070215]

【正确答案】ABC
　　【答案解析】保修期可以长于条例规定的保修期，但不得短于。D供热供冷系统应为2个周期。参见教材P298。
　　12.下列关于竣工验收的说法正确的有（　）。
　　A.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收
　　B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书
　　C.工程严禁任何部分甩项竣工
　　D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工日，为承包人修改后提请验收之日
　　E.竣工验收合格的工程移交发包人使用

[答疑编号5402070216]

【正确答案】ADE
　　【答案解析】B工程质量保修书是竣工验收的前提条件，所以一定要竣工前签订；C任何部分有点绝对。参见教材P287。
　　13.下列关于返修责任的叙述，正确的是（　）。 
　　A.因施工单位未按国家有关规范、标准和设计要求施工而造成的质量缺陷由施工单位负责返修及承担经济责任 
　　B.因设计原因造成的质量缺陷，由设计单位赔偿经济损失并负责维修 
　　C.因使用单位使用不当造成的质量缺陷，由使用单位自行负责 
　　D.因建筑材料、构配件及设备质量不合格造成的质量缺陷，由该材料的采购者负担赔偿 
　　E.因地震、洪水、台风等不可抗力引起的质量问题，由施工单位及建设单位共同承担经济损失

[答疑编号5402070217]

【正确答案】ACD
　　【答案解析】对于保修责任，法律采取了“先修后赔”的规定，即不论责任方是谁，先由施工单位负责维修，如果是设计单位造成的质量缺陷，保修费用由设计单位承担，因此选项B有误；因不可抗力引起的质量问题不属于保修范围，选项E有误。参见教材P298。
　　14.建设工程竣工结算分为（　）。
　　A.分部工程竣工结算
　　B.分项工程竣工结算
　　C.单项工程竣工结算
　　D.单位工程竣工结算
　　E.项目竣工总结算

[答疑编号5402070218]

【正确答案】CDE
　　【答案解析】工程竣工结算分为单位工程、单项工程和建设项目竣工总结算。参见教材P292。
　　15.建筑节能分部工程的质量验收、应在检验批、分项工程全部合格的基础上，进行（　）。
　　A.建筑围护结构的外墙承载实体检验
　　B.夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测
　　C.系统节能性能检测
　　D.节能工艺检验
　　E.系统联合试运转与调试

[答疑编号5402070219]

【正确答案】BCE
　　【答案解析】A是外墙节能构造实体检验，非承载；D未提到。参见教材P291。
　　16.以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是（　）。
　　A.地下防水材料
　　B.承重钢筋连接接头
　　C.承重混凝土掺加剂
　　D.承重砌筑砂浆的水泥
　　E.分隔墙的混凝土小型砌块

[答疑编号5402070220]

【正确答案】ABCD
　　【答案解析】一共七类。参见教材P272。
　　哪些需要见证取样
　　用于承重结构的混凝土试块
　　用于承重墙体的砌筑砂浆试块
　　用于承重结构的钢筋及连接接头试件
　　用于承重墙的砖和混凝土小型砌块
　　用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥
　　用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂
　　地下、屋面、厕浴间使用的防水材料
　　17.在工程实践中，建设单位根据任务委托书必须向勘察单位提供的基础资料有（　）。
　　A.项目规划总平面图
　　B.地下管线、地形地貌
　　C.施工图纸及技术资料
　　D.可行性研究报告
　　E.建设用地的征用资料

[答疑编号5402070221]

【正确答案】AB
　　【答案解析】CE是向施工单位提供的。D是向设计提供的。参见教材P278。
　　18.国家标准复审后，标准管理单位应当提出其继续有效或者予以修订、废止的意见，经国家标准的有关主管部门确认后报国务院工程建设行政主管部门批准。凡属（　）情况的国家标准，应当进行局部修订。
　　A.国家标准的部分规定已制约了科学技术新成果的推广应用
　　B.国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触
　　C.需要对现行的国家标准做局部补充规定
　　D.国家标准的部分规定与某些行业标准不一致时
　　E.国家标准的部分规定经修订后可取得明显的经济效益、社会效益和环境效益

[答疑编号5402070222]

【正确答案】ABCE
　　【答案解析】参见教材P262。
　　何时需修订（四种情况）
　　已制约了科学技术新成果的推广
　　经修订后可取得明显的经济效益、社会效益、环境效益
　　有明显缺陷或与相关的国家标准抵触
　　需要对现行的国家标准做局部补充规定
　　19.工程项目验收存在（　）问题，应重新组织建筑节能工程验收。
　　A.技术档案和施工管理资料不完整的
　　B.参加验收各方主体验收意见不一致的
　　C.参加验收人员不具备相应资格的
　　D.验收程序和执行标准不符合要求的
　　E.验收组织机构不符合法规及规范要求的

[答疑编号5402070223]

【正确答案】BCDE
　　【答案解析】A有这种情况不得组织验收，不属于重新组织验收。参见教材P291。
　　20.建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动，则下列表述中正确的有（　）。
　　A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工
　　B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工
　　C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工
　　D.建设单位提出装修方案后，请监理单位审查后方可施工
　　E.施工单位提出装修方案后，经建设单位和监理单位审查后方可施工

[答疑编号5402070224]

【正确答案】BC
　　【答案解析】A装修方案无须上报。D无须监理审查。E方案不能由施工单位出。参见教材P280。
　　21.《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有（　）情形的，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任。
　　A.提供的设计有缺陷
　　B.提供的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准
　　C.指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准
　　D.直接指定分包人分包专业工程
　　E.批准承包人选定的分包人分包专业工程

[答疑编号5402070225]

【正确答案】ABCD
　　【答案解析】参见教材P277-280。
　　22.根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程竣工验收时，施工单位一般应当提交的档案资料有（　）。
　　A.工程技术档案资料
　　B.竣工图
　　C.工程检验评定资料
　　D.工程质量保证资料
　　E.中标通知书及施工承包合同

[答疑编号5402070226]

【正确答案】ABCD
　　【答案解析】参见教材P289。
　　23.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列关于见证取样和送检的叙述中，错误的是（　）。
　　A.取样人员应在试样或其包装上作出标志并密封
　　B.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂必须实现见证取样
　　C.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%
　　D.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥无须实施见证取样的送检
　　E.见证人必须是监理工程师

[答疑编号5402070227]

【正确答案】DE
　　【答案解析】E见证人可以是监理工程师，也可以是建设单位。参见教材P272。
　　24.工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一，主要包括的档案和资料有（　）。
　　A.工程项目竣工验收报告
　　B.竣工图
　　C.隐蔽工程验收记录及施工日志
　　D.质量合格证明资料
　　E.工程质量检验评定资料

[答疑编号5402070228]

【正确答案】ABCE
　　【答案解析】参见教材P288。
　　25.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（　）。
　　A.有防水要求的卫生间发生渗漏
　　B.基础底板断裂
　　C.电气管线不通路
　　D.给水管道接口漏水
　　E.主体结构明显倾斜

[答疑编号5402070229]

【正确答案】BE
　　【答案解析】未经竣工验收擅自使用的，施工单位不再承担质量责任，但地基基础和主体结构除外。也就是说，无论经没经过竣工验收，施工单位均应对地基基础和主体结构承担责任。参见教材P295。
　　26.关于工程竣工结算审查期限，表述正确的是（　）。
　　A.500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起15日
　　B.500-2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30日
　　C.2000-5000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45日
　　D.5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60日
　　E.500－2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20日

[答疑编号5402070230]

【正确答案】BCD
　　【答案解析】参见教材P293。

| 工程价值 | 发包人的审查时限 |
| --- | --- |
| 500万以下 | 20天 |
| 500万－2000万 | 30天 |
| 2000万－5000万 | 45天 |
| 5000万以上 | 60天 |