1Z306000　建设工程安全生产法律制度

一、单项选择题
1、国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行（　）。
A.安全检查制
B.安全生产责任制
C.安全生产许可制度
D.安全行政监督管理

2、建筑施工企业变更名称的，应当在变更后（　）日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。
A.58
B.10
C.15
D.30

3、中央管理的建筑施工企业的下属建筑施工企业，应当向（　）申请领取安全生产许可证。
A.国务院建设主管部门
B.国务院安全生产监督管理部门
C.企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
D.企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门

4、安全生产许可证的有效期为（ ）年。（2011年真题）
A.1
B.2
C.3
D.5

5、未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处（　）的罚款。
A.10万元以上20万元以下
B.20万元以上30万元以下
C.10万元以上50万元以下
D.10万元以上30万元以下

6、建筑施工企业以欺骗贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，（　）年内不得再次申请安全生产许可证。
A.1
B.2
C.3
D.4

7、（　）是施工单位最基本的安全管理制度，是施工单位安全生产的核心和中心环节。
A.安全第一原则
B.安全生产责任制度
C.安全生产许可制度
D.安全第一、预防为主的方针

8、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（ ）。（2011年真题）
A.负责项目管理的技术人员
B.项目负责人
C.技术负责人
D.安全员

9、关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（　）。
A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任
C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

10、张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止了作业，这属于从业人员在行使（　）。
A.知情权
B.拒绝权
C.紧急避险权
D.检举权

11、安全生产中的从业人员发现事故隐患或其他不利安全因素时，应当立即向（　）报告。
A.生产安全部门
B.工会组织
C.现场安全生产管理人员或本单位负责人
D.国家安全生产监管部门

12、对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（ ）签字后实施。（2011年真题）
A.施工企业项目经理、现场监理工程师
B.施工企业技术负责人、建设单位负责人
C.施工企业技术负责人、总监理工程师
D.建设单位负责人、总监理工程师

13、关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（　）。
A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底
B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底
C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底
D.施工作业人员向施工单位负责人交底

14、对于一定规模的危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，并附安全验算结果，经（　）签字后方可实施。
A.施工单位的项目负责人
B.施工单位的项目负责人和技术负责人
C.施工单位的项目负责人和总监理工程师
D.施工单位的技术负责人和总监理工程师

15、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位主要负责人的安全职责有（　）。
A.制定安全生产规章制度
B.及时、如实报告生产安全事故
C.落实安全生产责任制
D.确保安全生产费用的有效使用

16、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（　），并在进入施工现场前进行查验。
A.生产许可证
B.产品许可证
C.使用许可证和产品合格证
D.生产许可证和产品合格证

17、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，分包单位不服从总承包单位的安全生产管理导致生产安全事故的，（　）。
A.由分包单位承担主要责任
B.由总承包单位承担主要责任
C.由监理单位承担主要责任
D.分包单位和监理单位承担连带责任

18、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为（　）办理意外伤害保险。
A.施工现场从事危险作业的人员
B.施工现场的所有人员
C.施工现场从事特殊工种的人员
D.施工现场的专职安全管理人员

19、某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当（　）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。
A.1小时内
B.24小时内
C.作业人员救出后1小时内
D.作业人员救出后24小时内

20、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》对生产安全事故调查的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由（　）进行调查。
A.安监部门
B.市级政府
C.事故发生单位
D.建设行政主管部门

21、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，特别重大事故，在（　）日内作出处理批复。
A.10
B.15
C.30
D.45

22、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，设计单位的安全责任包括（　）。
A.审查专项施工方案
B.发现施工安全隐患的及时报告建设单位
C.向施工单位提供施工现场的地下管线资料
D.在设计中提出预防生产安全事故的措施建议

23、在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐患，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当（　）。
A.要求施工单位停止施工
B.协助施工单位消除隐患
C.及时向有关主管部门报告
D.继续要求施工单位整改

二、多项选择题
1、下列属于安全许可证取得条件的是（　）。
A.建立、健全安全生产责任制
B.保证本单位安全生产条件所需资金投入
C.参加工伤保险
D.施工监理单位需配备专人负责安全生产
E.施工单位必须为工程质量投保

2、在有关安全生产许可证的取得、使用情况中，施工企业应负法律责任的情形有（　）。
A.未取得安全生产许可证进行施工
B.转让或接受转让安全生产许可证
C.冒用安全生产许可证
D.安全生产许可证遗失，已在公众媒体上声明作废
E.安全生产许可证期满后继续进行生产

3、某建筑构件公司由于安全生产资金投入不足造成两人受伤，（　）应当对此承担责任。
A.企业法定代表人
B.该公司经理
C.该公司财务总监
D.该公司的安全管理人员
E.该公司的工会小组负责人

4、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（　）。
A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理
C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任
D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任
E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

5、安全生产中作业人员的权利包括（　）。
A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施
B.对本单位的安全生产工作提出建议
C.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品
D.获得安全生产教育和培训
E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告

6、根据《安全生产法》的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是（　）。
A.遵守安全操作规程
B.支付安全培训费用
C.提高安全生产技能
D.购买劳保用品
E.报告事故隐患

7、对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，下列做法正确的有（　）。
A.施工方案中应附具安全验算结果
B.应由专职安全生产管理人员进行现场监督
C.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施即可
D.施工方案应经施工单位项目经理、总监理工程师签字后实施
E.施工方案应经施工单位技术负责、总监理工程师签字后实施

8、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在（　）等危险部位设置明显的安全警示标志。
A.脚手架
B.基坑边沿
C.楼梯口
D.工人食堂
E.施工现场入口处

9、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的有（ ）。（2011年真题）
A.意外伤害保险为非强制保险
B.被保险人为从事危险作业人员
C.受益人可以不是被保险人
D.保险费由分包单位支付
E.保险期限由施工企业根据实际自行确定

10、按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，施工生产安全应急预案分为（　）。
A.专项应急预案
B.施工单位的生产安全事故应急救援预案
C.综合预案
D.职业病危害事故应急救援预案
E.施工现场生产安全事故应急救援预案

11、在下列项目中，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施的建议的是（　）。
A.国家重点建设工程
B.关系公共利益和公共
C.全部使用国有资金投资的建设工程
D.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程
E.特殊结构的建设工程

12、工程监理单位在实施施工监理过程中，发现安全事故隐患，其能够采取的措施有（　）。
A.罚款
B.要求施工单位整改
C.要求施工单位暂时停工
D.要求施工单位停业整顿
E.向有关主管部门报告

13、建设工程监理企业安全生产管理的责任和义务包括（　）。
A.专项施工方案的审查
B.安全技术措施的审查
C.对建设工程安全生产承担监理责任
D.安全生产事故隐患的报告
E.设计文件是否符合工程建设强制性标准的审查

14、某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照《建设工程安全生产管理条例》，设备公司应当出具塔吊的（　）。
A.发票
B.原始合同
C.检测合格证明
D.生产许可证
E.产品合格证

答案部分

一、单项选择题
1、
【正确答案】：C
【答案解析】：参见教材P212。

【该题针对“施工安全生产许可制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217594】

2、
【正确答案】：B
【答案解析】：本题考查的是对安全生产许可证的变更和注销的理解，参见教材P214。变更的，应当在变更后10日内到原颁发机构办理变更手续。

【该题针对“施工安全生产许可制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217593】

3、
【正确答案】：C
【答案解析】：本题考查的是对安全生产许可证申请的理解，中央管理的建筑施工企业的下属建筑施工企业，应当向企业注册地所在省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门申请领取安全生产许可证。参见教材P213。

【该题针对“施工安全生产许可制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217592】

4、
【正确答案】：C
【答案解析】：安全生产许可证的有效期为3年。参见教材P213。

【该题针对“施工安全生产许可制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217591】

5、
【正确答案】：C
【答案解析】：责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款；造成重大事故或其他严重后果，构成犯罪的，追究刑事责任。参见教材P214

【该题针对“施工安全生产许可制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217590】

6、
【正确答案】：C
【答案解析】：隐瞒有关情况或提供虚假材料申请证书的，１年内不得申请；如果欺骗贿赂的，３年内不得申请。参见教材P215

【该题针对“施工安全生产许可制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217589】

7、
【正确答案】：B
【答案解析】：参见教材P217。

【该题针对“施工安全生产责任和安全生产教育培训制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217588】

8、
【正确答案】：A
【答案解析】：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术负责人应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字。参见教材P220。

【该题针对“施工安全生产责任和安全生产教育培训制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217587】

9、
【正确答案】：B
【答案解析】：由总包单位对施工现场的安全生产负总责，总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任，分包单位不服从总承包单位的管理而导致生产安全事故，由分包单位承担主要责任。参见教材P221

【该题针对“施工安全生产责任和安全生产教育培训制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217586】

10、
【正确答案】：C
【答案解析】：施工作业人员的安全生产权利。参见教材P222

【该题针对“施工安全生产责任和安全生产教育培训制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217585】

11、
【正确答案】：C
【答案解析】：本题考查的是对从业人员安全生产的权利和义务的理解，参见教材P223。危险报告义务是指发现事故隐患或者其他不安全因素时，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。

【该题针对“施工安全生产责任和安全生产教育培训制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217584】

12、
【正确答案】：C
【答案解析】：正中间“二、编制安全专项施工方案”第2行。参见教材P229。

【该题针对“施工现场安全防护的规定”知识点进行考核】

【答疑编号10217583】

13、
【正确答案】：A
【答案解析】：安全技术交底，由施工单位负责项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。参见教材P230

【该题针对“施工现场安全防护的规定”知识点进行考核】

【答疑编号10217582】

14、
【正确答案】：D
【答案解析】：本题考查的是对施工单位安全责任的理解，参见教材P230

【该题针对“施工现场安全防护的规定”知识点进行考核】

【答疑编号10217581】

15、
【正确答案】：A
【答案解析】：本题考查的是对施工单位安全责任的理解，选择选项BCD是项目负责人（项目经理）的职责。注意区别施工单位主要负责人和项目负责人的概念。参见教材P231。

【该题针对“施工现场安全防护的规定”知识点进行考核】

【答疑编号10217580】

16、
【正确答案】：D
【答案解析】：本题考查的是对施工单位采取的安全措施的理解，施工单位采购的施工机具及配件，应当具备生产（制造）许可证和产品合格证。参见教材P233。

【该题针对“施工现场安全防护的规定”知识点进行考核】

【答疑编号10217579】

17、
【正确答案】：A
【答案解析】：本题考查的是对施工单位安全责任的理解，综合理解。

【该题针对“施工现场安全防护的规定”知识点进行考核】

【答疑编号10217578】

18、
【正确答案】：A
【答案解析】：本题考查的是对施工单位安全责任的理解，意外伤害险的对象是施工现场从事危险作业的人员。参见教材P236

【该题针对“施工现场安全防护的规定”知识点进行考核】

【答疑编号10217577】

19、
【正确答案】：A
【答案解析】：施工单位1小时内上报。参见教材P244

【该题针对“施工安全事故的应急救援与调查处理”知识点进行考核】

【答疑编号10217576】

20、
【正确答案】：C
【答案解析】：事故调查都是由政府调查，或政府委托有关部门组织调查，对于未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查。参见教材P247

【该题针对“施工安全事故的应急救援与调查处理”知识点进行考核】

【答疑编号10217575】

21、
【正确答案】：C
【答案解析】：其它事故都是在收到调查报告15日内作出批复，只有特别重大事故，在30日内作出批复。参见教材P248。

【该题针对“施工安全事故的应急救援与调查处理”知识点进行考核】

【答疑编号10217574】

22、
【正确答案】：D
【答案解析】：本题考查的是对设计单位安全责任的理解，选项AB是监理单位的责任；选项C是建设单位的责任。参见教材P255。

【该题针对“建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217573】

23、
【正确答案】：C
【答案解析】：本题考查的是对监理单位安全责任的理解，对于要求停工而不停工的，监理单位应当及时向有关主管部门报告，这是其安全隐患报告的责任。参见教材P256。

【该题针对“建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217572】

二、多项选择题
1、
【正确答案】：ABC
【答案解析】：安全生产许可证的取得条件.DE很有迷惑性。参见教材P212

【该题针对“施工安全生产许可制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217608】

2、
【正确答案】：ABCE
【答案解析】：本题考查的是对安全生产许可证管理的理解，未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动；企业不得转让、冒领或伪造安全生产许可证。安全生产许可证有效期为3年，这意味着在有效期内可进行施工活动。不遵守上述规定，施工企业应负法律责任。因此选择ABCE。参见教材P214。

【该题针对“施工安全生产许可制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217607】

3、
【正确答案】：AB
【答案解析】：确实安全资金的投入是单位主要负责人的职责，主要负责人包括单位法定代表人，也包括其它对施工单位全面负责，有生产经营决策权的人。参见教材P218

【该题针对“施工安全生产责任和安全生产教育培训制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217606】

4、
【正确答案】：ABDE
【答案解析】：C总包与专业承包对于分包的工程承担连带责任。参见教材P220

【该题针对“施工安全生产责任和安全生产教育培训制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217605】

5、
【正确答案】：ABCD
【答案解析】：E非权利是义务。参见教材P221

【该题针对“施工安全生产责任和安全生产教育培训制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217604】

6、
【正确答案】：ACE
【答案解析】：本题考查的是对从业人员安全生产的权利和义务的理解，选项BD属于生产经营单位的义务。参见教材P223。

【该题针对“施工安全生产责任和安全生产教育培训制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217603】

7、
【正确答案】：ABE
【答案解析】：本题考查的是对施工单位采取的安全措施的理解。对于具有一定规模且危险性较大的工程，应编制专项方案。专项方案由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字，实行总承包的，由总承包单位的技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字，同时总监理工程师也应签字。参见教材P229、230

【该题针对“施工现场安全防护的规定”知识点进行考核】

【答疑编号10217602】

8、
【正确答案】：ABCE
【答案解析】：一般安全规定。教材231。

【该题针对“施工现场安全防护的规定”知识点进行考核】

【答疑编号10217601】

9、
【正确答案】：BC
【答案解析】：参见教材P236。

【该题针对“施工现场安全防护的规定”知识点进行考核】

【答疑编号10217600】

10、
【正确答案】：BE
【答案解析】：记准两大类的名称。参见教材P241

【该题针对“施工安全事故的应急救援与调查处理”知识点进行考核】

【答疑编号10217599】

11、
【正确答案】：DE
【答案解析】：本题考查的是对设计单位安全责任的理解。对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出相应保证安全的措施建议参见教材P255

【该题针对“建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217598】

12、
【正确答案】：BCE
【答案解析】：监理的安全职责:1.发现安全事故隐患，要求施工单位整改;2.情节严重的，要求施工单位暂时停工，并报告建设单位;3.施工单位拒绝执行的，向有关主管理部门报告。A罚款是行政处罚，只能是行政机关才有权力。B监理只能要求停工，不能要求施工单位停业。参见教材P256

【该题针对“建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217597】

13、
【正确答案】：ABCD
【答案解析】：本题考查的是对监理单位安全责任的理解，设计文件的审查不属于监理单位的责任，监理单位的责任主要是审核施工单位编制的各种施工方案，包括施工组织设计、专项施工方案等。参见教材P257。

【该题针对“建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217596】

14、
【正确答案】：CDE
【答案解析】：必须三证齐全：厂家的生产许可证、产品合格证，租赁公司进行的检测合格证明。参见教材P257

【该题针对“建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度”知识点进行考核】

【答疑编号10217595】